## Slide 1
2016180047권다현
< 2D 게임 프로그래밍 >

## Slide 2
1. Concept
실력이 뛰어난 정령술사가 외계 생물에게 정령을 도둑맞아 적진을 돌파하며 정령을 되찾고
보스를 물리치기 위해 우주로 모험을 떠난다.
횡스크롤 슈팅게임이며 키보드 방향키로 캐릭터를 조종하고 자동연사로 나가는
기본공격과 스킬 Q,W,E 및 궁극기 R을 사용해 적을 물리친다.
D와 F를 이용해 사용하는 정령을 바꿀 수 있으며 정령이 바뀌면 사용할 수 있는 스킬도 바뀐다
Breach 돌파하다

## Slide 3
2. Game Flow
방향키로 캐릭터를 조종해 적의 공격을 피하고적을 공격하여 제거하면 점수 증가
상황에 맞게 적절한 정령으로 바꾸고 Q,W,E,R을 눌러 스킬을 사용!
현재점수
체력바
스킬 쿨타임
적 파괴 이펙트

## Slide 4
2. Game Flow
스테이지를 클리어하면 다음 스테이지가 열림
각종 아이템과 스킬을 사용해 보스를 처치하면
게임 클리어
현재 스테이지 위치
보스 체력바
게임시작 전 아이템 구매 가능

## Slide 5
3. Scope
- 키보드 방향키를 이용해 4방향(상,하,좌,우)
- 기본스킬은 X축으로 자동연사. 주스킬 Q,W,E와 궁극기 R
- 스킬을 사용하면 쿨타임이 생김
- 4스테이지 + 보스 스테이지
- 3스테이지 까지는 클리어 할 경우 정령을 되찾고 사용 가능한 정령 개수가 증가
- 체력이 약하고 미사일을 날리진 않지만 때로 나타나 주인공을 향해 날아가는적
- 체력이 보통이고 미사일을 날리는 적
- 미사일을 날리지 않고 일정한 방향으로만 날지만 체력이 많은 적
- 다양한 미사일 패턴이 존재하고 스킬을 사용하는 보스
- 불,풀,물의 정령이 존재하며 불은 단일로 나가지만 데미지가 강력한 스킬
- 물은 광범위하게 나가지만 데미지가 약한 스킬
- 풀은 자기방어 및 버프를 거는 스킬을 사용한다.
- 주인공의 체력은 100이며 적과 부딪히거나 적의 미사일을 맞으면 체력이 줄어듦 –
- 적을 파괴할때마다 점수가 증가하며 점수에 비례해 골드 수급
- 게임 시작 전 상점에서 주인공에게 버프를 걸어주는 아이템 구매 가능
- 옵션에서 사운드 조절 가능
- 체력이 깎일때 효과음, 적이 파괴되는 소리, 보스 죽는 소리. 스테이지 클리어
스테이지 BGM, 첫 화면 BGM 등 + UI 클릭시 효과음
- 게임 시작화면, 주인공, 각 종 날아가는 정령, 맵
아이템, 각종 적, 보스, 스킬 12종 및 기본공격, 적 미사일 등
컨트롤
공격
스테이지
적
정령
게임기능
사운드
애니메이션 및 일러스트
< 예상 최소 구현 범위 >

## Slide 6
3. Scope
컨트롤
공격
스테이지
적
정령
게임기능
사운드
애니메이션 및 일러스트
- 궁극기 시전시 잠시 화면이 멈추며 캐릭터 일러스트가 뜸
- 스킬게이지 구현을 통해 히든스킬 사용
- 장애물이 존재,보스 클리어 이후 맵 2스테이지 추가 맵 곳곳에 아이템 존재
- 더 많은 패턴을 가진 적 생성
- 일정 조건 달성시 어둠의 정령 사용가능
- 상점에서 주인공 외형을 변경시켜주는 스킨 구매 가능,튜토리얼
- 주인공을 따라 적을 공격하는 펫 구매 가능
- 주인공 목소리
- 궁극기 일러스트, 스킬 시전 모션
< 예상 추가 구현 범위 >

## Slide 7
4. Plan
1주차
2주차
3주차
4주차
5주차
6주차
7주차
8주차
리소스 제작
주인공 오브젝트
적군 오브젝트
주인공과 적 충돌처리
메뉴창 및 UI 구현
주인공 및 적 추가 구현
게임기능 추가 구현 및
밸런스 조절
마무리
게임 제작에 필요한 그래픽 리소스 제작
물, 풀, 물 기본공격 및 스킬 구현
주인공과 뒤를 따라다니는 정령들 움직임 구현
3가지 패턴의 적의 상태와 움직임, 미사일 구현
보스 상태 및 스킬 패턴 구현
적과 충돌하거나 공격에 맞을 시 체력이 줄어들게 함
적이 주인공의 공격에 맞을시 체력이 줄어들게 함
첫화면, 클리어 화면, 스테이지, 상점 등 구현
일시정지, 사운드조절등 각종 UI 구현
어둠의 정령 움직임과 기본공격 및 스킬 구현
스킬게이지 구현 및 이를 이용한 히든스킬 구현
적군의 패턴 3종 추가
주인공과 적의 밸런스 조절
캐릭터 외형 구매 상점과 선택창 구현
펫 3종 움직임 및 공격 구현
스테이지 추가
최종적인 버그 수정 및 출시
< 10월 16일 ~ 12월 8일 >