## Slide 1
2016180047권다현
< 2D 게임 프로그래밍 >

## Slide 2
1. Concept
Breach 돌파하다
D,F키를 눌러서 적절한 상황에 맞는 정령으로 바꾸고 W,E,R을 눌러 스킬을 사용
방향키로 캐릭터를 조종해 SPACE키로 적을 공격하고 적의 공격을 피하라
스테이지를 클리어하고 최종 스테이지에 나오는 보스를 물리치면 최종 클리어

## Slide 3
2. Scope
- 키보드 방향키를 이용해 4방향(상,하,좌,우)
- 기본스킬은 X축으로 자동연사. 주스킬 Q,W,E와 궁극기 R
- 스킬을 사용하면 쿨타임이 생김
- 4스테이지 + 보스 스테이지
- 3스테이지 까지는 클리어 할 경우 정령을 되찾고 사용 가능한 정령 개수가 증가
- 체력이 약하고 미사일을 날리진 않지만 때로 나타나 주인공을 향해 날아가는적
- 체력이 보통이고 미사일을 날리는 적
- 미사일을 날리지 않고 일정한 방향으로만 날지만 체력이 많은 적
- 다양한 미사일 패턴이 존재하고 스킬을 사용하는 보스
- 불,풀,물의 정령이 존재하며 불은 단일로 나가지만 데미지가 강력한 스킬
- 물은 광범위하게 나가지만 데미지가 약한 스킬
- 풀은 자기방어 및 버프를 거는 스킬을 사용한다.
- 주인공의 체력은 100이며 적과 부딪히거나 적의 미사일을 맞으면 체력이 줄어듦 –
- 적을 파괴할때마다 점수가 증가하며 점수에 비례해 골드 수급
- 게임 시작 전 상점에서 주인공에게 버프를 걸어주는 아이템 구매 가능
- 옵션에서 사운드 조절 가능
- 체력이 깎일때 효과음, 적이 파괴되는 소리, 보스 죽는 소리. 스테이지 클리어
스테이지 BGM, 첫 화면 BGM 등 + UI 클릭시 효과음
- 게임 시작화면, 주인공, 각 종 날아가는 정령, 맵
아이템, 각종 적, 보스, 스킬 12종 및 기본공격, 적 미사일 등
컨트롤
공격
스테이지
적
정령
게임기능
사운드
애니메이션 및 일러스트
< 개발 최소 범위 >

## Slide 4
3. Plan
1주차
2주차
3주차
4주차
5주차
리소스 제작
주인공 오브젝트
적군 오브젝트
주인공과 적 충돌처리
메뉴창 및 UI 구현
계획 : 게임 제작에 필요한 그래픽 리소스 제작
결과 : 정령, 주인공, 적, 보스, UI 리소스 제작
적, 보스 애니메이션은 향후 제작 ( 80% )
계획 : 물, 풀, 물 기본공격 및 스킬 구현
주인공과 뒤를 따라다니는 정령들 움직임 구현
결과 : 물정령 W,E스킬, 풀정령 R스킬을 제외한 모든
기능 구현 ( 90% )
계획 : 3가지 패턴의 적의 상태와 움직임, 미사일 구현
보스 상태 및 스킬 패턴 구현
결과 : 미구현 ( 0% )
계획 : 적과 충돌하거나 공격에 맞을 시 체력이 줄어들게 함
적이 주인공의 공격에 맞을시 체력이 줄어들게 함
결과 : 미구현( 0% )
계획 : 첫화면, 클리어 화면, 스테이지, 상점 등 구현
일시정지, 사운드조절등 각종 UI 구현
결과 : 캐릭터 체력 및 스킬창 UI 구현 ( 10% )
< 10월 16일 ~ 12월 8일 >

## Slide 5
4. Commit
< 10월 21일 ~ 10월 27일 >
< 10월 28일 ~ 11월 3일 >
2
2
8
5
3
3
1
1